Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.8.2010 od 17.00 hod na OÚ

Řídící zasedání: p. Vl. Šindelář
Návrhová Komise: ing. Vl. Kožený, p. Novotný, p. Fiala
Ověřovatelé: p. Marousek, p. Lanc
Zapisovatel: p. Vl. Šindelář

Přítomno:10

Program:
1. Vyhodnocení "poptávkového řízení - průzkumu trhu" pro výběr dodavatele stavby dešťové kanalizace v lokalitě Sibiř II. v havarijním stavu.
2. Diskuze.
3. Návrh na usnesení.
4. Závěr.

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 13.8.2010.

1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se složením komise pro otevírání obálek p. Šindelář, ing. Vl. Kožený, p. Novotný.
   PRO 10
   Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo složení komise pro otevírání obálek: p. Šindelář, ing. Kožený, p. Novotný
2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem hodnotící komise ve složení ing. Kopecký a všichni přítomní členové zastupitelstva obce.
   PRO 10
   Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo složení hodnotící komise: ing. Kopecký a všichni přítomní členové zastupitelstva obce.
3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podpisem smlouvy se spol.Silnice Čáslav, a.s. v částce 2.437.064,-Kč bez DPH (bez realizace stoky D a stoky D1) s DPH 2.924.477Kč.
   PRO 10
   Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podpis smlouvy s firmou Silnice , a.s. Čáslav v částce 2.437.064,-Kč bez DPH (bez realizace stoky D a stoky D1) tj. s DPH 2.924.476,80 Kč. Ve smlouvě bude uvedena sankce za případné nedodržení termínů ve výši návrhu 25.000,-Kč/den. (bude jednáno o její výši).
4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem stavebního dozoru ing. Kopeckého na stavbu dešťové kanalizace v zóně Sibiř II.
   PRO 10
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo stavební dozor ing. Kopeckého na stavbu dešťové kanalizace v zóně Sibiř II., za cenu v místě obvyklou t.j. 1,6% ceny zakázky bez DPH.
5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem v případě potřeby využít parcelu p.č.774/44 pro účely dešťové kanalizace.
   PRO 10
   Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo v případě potřeby využít parcelu p.č.774/44 pro účely dešťové kanalizace.
6. Návrh na usnesení.
   PRO 10
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne	13.8.2010.

 Zapsal: p. Šindelář

 Ověřovatelé: p. Marousek, p. Lanc